### В Щербинке возводят храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

18.06.2020

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, в Щербинке, после снятия карантинных ограничений были возобновлены работы по строительству храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

Храм сдан в эксплуатацию, в настоящее время ведутся работы по созданию иконостаса, пишутся иконы. Все работы планируется завершить уже в августе этого года. В июне были начаты работы по благоустройству, на территории храмового комплекса будут проложены дорожки, разбиты газоны и высажены деревья.

Сейчас специалисты приступили к установке решеток и покраске дома причта, к концу лета все общестроительные и отделочные работы будут закончены. Затем храм начнут готовить к чину Великого освящения.

Адрес страницы: http://ubutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8974280.html

Управа района Южное Бутово города Москвы